Plan del Proyecto CMMI Nivel 2

- Información General del Proyecto

Elemento 	Descripción

Nombre del Proyecto		Sistema Web para centralizar información educativa

Cliente	Colegio Jorge Isaacs de Soacha

Patrocinador	Dueños y Directivos

Jefe del Proyecto	Simon Vargas

Fecha Inicio	20-11-2024

Fecha Final	27-03-2026

Duración 	16 meses

Metodologia 	Scrum + CMM nivel 2

Presupuesto	45.000.000 (ver el valor en el Excel)

Versión	1.0

- Alcance del Proyecto

Desarrollar un aplicativo web que facilite la gestión informativa entre estudiantes, profesores, padres y la administración

Incluye:

- Desarrollo de una plataforma web accesible desde dispositivos móviles y de escritorio.

- Funcionalidades específicas para cada uno de los roles:

- Estudiantes: consultar calificaciones, tareas asignadas, calendario académico, materiales de estudio, mensajería con docentes

- Profesores: Carga de calificaciones, publicación de tareas y materiales, asistencia en línea, comunicación con docentes y tutores.

- Padres de familia: Acceso a calificaciones y reportes de asistencia, notificaciones de eventos escolares, comunicación con docentes y administración.

- Administración: Gestión de usuarios (Crear, visualizar, modificar, inactivar), generación de reportes académicos y administrativos, gestión de calendarios y avisos generales.

- Capacitación para el uso de la plataforma y soporte técnico continuo.

  - Disponible para Android e iOS.

  - Funcionalidades clave: notificaciones push, acceso rápido a calificaciones, calendario, asistencia, comunicación y envío/recepción de tareas,.

  - Integración total con la plataforma.

- Stack tecnológico: Frontend (Angular 20.3.1), Backend (Express.js 5.1.0), Base de Datos (MySql 8.0.43)

No incluye:

- Contenido educativo específico, que deberá ser proporcionado por los profesores.

- No se realizará un módulo o apartado por el cual realizar pagos a la institución como matrículas, etc.

- Seguimiento de rutas escolares a través del sistema

- Requisitos Principales

  - Requerimientos Funcionales

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro de usuario | Alta |
| RF-02 | Inicio de sesión | Alta |
| RF-03 | Consultar información personal | Alta |
| RF-04 | Consultar historial académico | Alta |
| RF-05 | Consultar materiales de estudio | Alta |
| RF-06 | Consultar tareas y proyectos | Alta |
| RF-07 | Consultar calendario académico | Alta |
| RF-08 | Gestión de clases | Alta |
| RF-09 | Gestión de material educativo | Alta |
| RF-10 | Calificación de tareas y exámenes | Alta |
| RF-11 | Generación de reportes académicos | Alta |
| RF-12 | Gestión de usuarios | Alta |
| RF-13 | Gestión de asignaciones académicas | Alta |
| RF-14 | Configuración de cursos | Alta |
| RF-15 | Comunicación general | Alta |
| RF-16 | Generación de reportes institucionales | Alta |
| RF-17 | Consultar progreso académico del estudiante | Alta |
| RF-18 | Comunicación con docentes y administración | Alta |
| RF-19 | Consultar calendario institucional | Alta |
| RF-20 | Visualizar observaciones | Alta |
| RF-21 | Consultar Información personal | Alta |

  - Requerimientos No Funcionales

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Accesibilidad | Alta |
| RNF-02 | Integración de herramientas | Media |
| RNF-03 | Adaptabilidad y fluidez | Alta |
| RNF-04 | Seguridad | Alta |
| RNF-05 | Mantenimiento | Alta |
| RNF-06 | Notificaciones | Media |

- Planificación del Proyecto

4.1	Fase del Proyecto

| Fase | Descripción | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Definición alcance | 1 Semana | Equipo de desarrollo |
| Análisis | Levantamiento de requisitos | 3 Semanas | Analista |
| Diseño | Creación de mockups | 4 Semanas | Diseñador |
| Desarrollo | Codificación | 10 semanas | Desarrolladores |
| Pruebas | Desarrollo de pruebas | 2 semanas | Analistas |
| Despliegue | Lanzamiento del aplicativo para el uso | 1 semana | Jefe de proyecto |

4.2 Cronograma de Gantt:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yuc7gDzpsLGw8tWHDQtd0W87BiDcOyRq/edit?usp=sharing&ouid=113627544718440372580&rtpof=true&sd=true

4.3 Presupuesto estimado:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1drCgCyPJVjbqfUdYjXEKMqql46C-FsZi/edit?usp=sharing&ouid=113627544718440372580&rtpof=true&sd=true

- Gestión de Requisitos(REQM)

- Requisitos Documentos en Trello:

https://trello.com/invite/b/690cf1e61f254b8b72b0cbd0/ATTI47a38c3a09faac328efe9054aaa3fbd2759922AB/edunet

- Control de Cambios mediante solicitudes formales (CR)

- Aprobación de clientes antes de implementación

- Trazabilidad matriz requisitos – Desarrollo – Pruebas

- Gestión de Configuración (CM)

- Repositorio GitHub

- Versiones del Git

- Ramas: Main, pruebas, despliegue

- Baselines por sprint

- Contol de cambios via pull request

- Monitoreo y Control (PMC)

| Actividad | Frecuencia | Responsables |
| --- | --- | --- |
| Reunión Scrum | Diaria | Daniel Castillo |
| Reunión Sprint | Quincenal | Sara Ruiz |
| Seguimiento Avance | Semanal | Simon Vargas |
| Control Presupuesto | Mensual | Yojan Florez |

- Gestión de Riesgos

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retrasos en Desarrollo | Alto | Media | Sprint Cortos |
| Cambios frecuentes | Alto | Alta | Control de Cambios |

- Aseguramiento de Calidad (PPQA)

- Pruebas Unitarias

- Pruebas Integración

- Métricas de Medición (MA)

| Métrica | Formula/Descripción | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Velocidad Sprint | Historia Completa | Quincenal |
| Defectos | #Errores encontrados | Semanal |

- Gestión de Proveedores (SAM)

| Proveedor | Servicio | Contrato | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Aws | Hosting | Mensual | Bueno |
| Git Hub | Repositorio | Anual | Excelente |

- Entregables

| Entregable | Fecha | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Documento de Requisitos | 20/11/2024 | Daniel Mora |
| Diseño del Sistema | 10/12/2024 | Sara Ruiz |
| Prototipo | 19/02/2025 | Yojan Florez |
| Sistema final | 20/01/2026 | Simon Vargas |
| Manual Técnico | 12/02/2026 | Sara Ruiz |
| Manual Usuario | 12/02/2026 | Sara Ruiz |

- Aprobaciones

| Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- |
| Simón Vargas | Jefe de proyecto |  |
| Yojan Flórez | Desarrollador |  |
| Sara Ruiz | Diseñador |  |
| Daniel Mora | Tester/Encargado de pruebas |  |